Bài 1

User story: Tạo công việc mới

- Vai trò: Người dùng

- Mục đích: Là người dùng tôi muốn tạo công việc mới

- Giải thích: Để có thể theo dõi tiến độ công việc

| Thành viên | Ước lượng Story Point |
| --- | --- |
| Quang | 5 |
| Hưng | 5 |
| Lợi | 5 |

Ước lượng Story Points: 5 điểm Story (mức độ khó trung bình)

Lý do giải thích: Việc tạo công việc mới có thể không quá phức tạp, nhưng sẽ yêu cầu một số bước như thiết kế form, xử lý dữ liệu và hiển thị thông báo. Vì vậy, mức độ khó có thể ở mức trung bình (5 điểm trong dãy Fibonacci).

Bài 2

User story: Thanh toán đơn hàng

Vai trò: Người dùng

Mục đích: Là người dùng muốn thanh toán đơn hàng của mình

Giải thích: Thanh toán đơn hàng để có thể lấy đơn hàng và sử dụng

| Thành viên | Ước lượng Story Point |
| --- | --- |
| Quang | 8 |
| Hưng | 8 |
| Lợi | 8 |

Ước lượng Story point: 8 điểm Story (mức độ khó cao)

Lý do giải thích: Việc thực hiện chức năng thanh toán cần khá nhiều bước như tính tổng giá trị đơn hàng, chọn phương thức thanh toán, xử lý dữ liệu theo phương thức thanh toán người dùng chọn và hiển thị thông báo. Vì vậy, mức độ khó có thể ở mức cao (8 điểm)

Bài 3

User Story: Tạo giỏ hàng

Vai trò: Là người dùng

Mục đích: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Giải thích: Người dùng có thể thêm nhiều sản phẩm vào giỏ hàng và có thể xem các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng

| Thành viên | Ước lượng Story Point |
| --- | --- |
| Quang | 5 |
| Hưng | 5 |
| Lợi | 8 |

Ước lượng Story Point: 5 điểm Story Point (mức độ trung bình)

Giải thích sự khác biệt: 1 thành viên gặp vấn đề về việc thiết kế giao diện khi có quá nhiều đợn hàng trong cùng 1 đơn.

Bài 4

User Story: Đăng nhập trong ứng dụng ngân hàng trực tuyến

Vai trò: Người dùng

Mục đích: Người dùng muốn đăng nhập tài khoản vào ứng dụng ngân hàng trực tuyến

Giải thích: Để theo dõi, thao tác với số tiền của mình

| Thành viên | Ước lượng Story Point |
| --- | --- |
| Quang | 5 |
| Hưng | 5 |
| Lợi | 5 |

Ước lượng Story Point: 5 điểm Story Point

Giải thích: Việc đăng nhập không quá phức tạp, nhưng sẽ yêu cầu một số bước như thiết kế form, xử lý dữ liệu và hiển thị thông báo. Vì vậy, mức độ khó có thể ở mức trung bình (5 điểm trong dãy Fibonacci).

Bài 5

- Sử dụng các phương pháp ước lượng

  - Liệt kê các User Story

    - Tạo công việc

      - Các thành viên đánh giá điểm Story Point

| Thành viên | Ước lượng Story Point |
| --- | --- |
| Quang | 5 |
| Hưng | 5 |
| Lợi | 5 |

      - Tổ chức Planning Poker

      - Kết luận: 5 điểm Story Point

    - Sửa công việc

      - Các thành viên đánh giá điểm Story Point

| Thành viên | Ước lượng Story Point |
| --- | --- |
| Quang | 5 |
| Hưng | 5 |
| Lợi | 5 |

      - Tổ chức Planning Poker

      - Kết luận: 5 điểm Story Point

    - Xoá công việc

      - Các thành viên đánh giá điểm Story Point

| Thành viên | Ước lượng Story Point |
| --- | --- |
| Quang | 5 |
| Hưng | 5 |
| Lợi | 5 |

      - Tổ chức Planning Poker

      - Kết luận: 5 điểm Story Point

- Xác định mục tiêu Sprint

  - Hoàn thành tính năng tạo mới công việc

  - Hoàn thành tính năng sửa đổi công việc

  - Hoàn thành tính năng xoá công việc

- Lập kế hoạch phân chia công việc

  - Tạo mới công việc

| Task | Mô tả | Ước lượng thời gian |
| --- | --- | --- |
| Giao diện form thêm công việc | Thiết kế giao diện form với: Tên công việc, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, người phụ trách | 1h |
| Logic validate dữ liệu | Các ô input không được để trống, ngày bắt đầu phải nhỏ hơn ngày kết thúc | 2h |
| Gọi API thêm công việc vào database | Khi dữ liệu đều hợp lý gọi API thêm dữ liệu vào database | 1h |

  - Sửa đổi công việc

| Task | Mô tả | Ước lượng thời gian |
| --- | --- | --- |
| Giao diện form sửa đổi công việc | Tận dụng form tạo mới công việc. Fill thông tin công việc được chọn theo tương ứng các ô input trong form | 1h |
| Logic validate dữ liệu | Các ô input không được để trống, ngày bắt đầu phải nhỏ hơn ngày kết thúc | 2h |
| Gọi API sửa đổi công việc vào database | Khi dữ liệu đều hợp lý gọi API sửa đổi dữ liệu vào database | 1h |

  - Xoá công việc

| Task | Mô tả | Ước lượng thời gian |
| --- | --- | --- |
| Giao diện form modal xác nhận xoá công việc | Thiết kế giao diện modal xác nhận xoá công việc | 1h |
| Gọi API xoá công việc trong database | Gọi API xoá công việc trong database | 1h |

- Sử dụng velocity

Giả sử velocity trong sprint 1: 11 điểm story

Velocity trong sprint 2: 15 điểm story

- Velocity trung bình của nhóm = (11 + 15) / 2 = 13 điểm story

Bài 6 Hệ thống bán hàng

- Xác định mục tiêu Sprint: Quản lý danh mục và sản phẩm

- Chọn User Story từ Product backlog

  - US-1: Tôi là quản trị tôi muốn thêm danh mục để tạo ra những loại sản phẩm

  - US-2: Tôi là quản trị tội muốn thêm sản phẩm để tạo ra những sản phẩm người dùng có thể nhìn thấy được và mua được

  - Lý do: Để hoàn thiện được các tính năng cơ bản của sprint goal là quản lý danh mục và sản phẩm

- Phân chia User Story thành các task nhỏ

  - US-1:

    - Tạo giao diện - XS

    - Validate các trường thông tin - S

    - API logic thêm mới - S

    - Thông báo – XS

| Chức năng | T-Shirt Sizes | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Tạo giao diện | XS | Giao diện chỉ ở mức cơ bản |
| Validate các trường thông tin | S | Có phải làm 1 chút logic |
| API logic thêm mới | S | Có phải làm 1 chút logic |
| Thông báo | XS | Giao diện chỉ ở mức cơ bản |

  - US-2:

    - Tạo giao diện - S

    - Validate các trường thông tin - S

    - API logic thêm mới - M

    - Thông báo - XS

    - Upload ảnh lên cloud - S

| Chức năng | T-Shirt Sizes | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Tạo giao diện | XS | Giao diện chỉ ở mức cơ bản |
| Validate các trường thông tin | S | Có phải làm 1 chút logic |
| API logic thêm mới | S | Có phải làm 1 chút logic |
| Thông báo | XS | Giao diện chỉ ở mức cơ bản |
| Upload ảnh lên cloud | S | Có phải làm 1 chút logic |

Bài 7

User Story: Là một người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng ứng dụng.

- Chia nhỏ user story thành các task

| Task | Mô tả | Ước lượng thời gian |
| --- | --- | --- |
| Giao diện form đăng ký | Thiết kế giao diện form đăng ký với các trường username, password, confirmpassword | 1h |
| Validate dữ liệu | Các ô input không được để trống, đúng định dạng, đủ ký tự | 1h |
| Gọi API tạo tài khoản | Làm logic gọi API thêm mới tài khoản vào database | 1h |

- Lý do lựa chọn các task

| Task | Lý do |
| --- | --- |
| Giao diện form đăng ký | Cần thời gian thiết kế giao diện |
| Validate dữ liệu | Bắt buộc phải có cho bất kỳ tài khoản nào để đẩm bảo vấn đề bảo mật |
| Gọi API tạo tài khoản | Thêm tài khoản vào database để lưu trữ tài khoản lâu dài |

- Ước lượng

| Task | Ước lượng |
| --- | --- |
| Giao diện form đăng ký | 3 |
| Validate dữ liệu | 5 |
| Gọi API tạo tài khoản | 5 |

Bài 8

- Tính velocity của nhóm

Velocity sprint 1: 5 + 8  = 13 điểm story point

Velocity sprint 2: 13 +  = 18 điểm story point

Velocity trung bình của nhóm (13 + 18) / 2 = 15.5

- Sử dụng Velocity để lập kế hoạch cho Sprint tiếp theo

Ước tính khối lượng công việc cho Sprint tiếp theo: Nhóm có thể hoàn thành khoảng 15.5 điểm Story.

Lựa chọn công việc: Nhóm nên chọn các User Stories A, B, và C với tổng <= 16 điểm Story để lập kế hoạch cho Sprint tiếp theo.

Bài 9

- Ước lượng công việc bằng phương pháp Story Points:

User Sotry: Tạo mới công việc

Ước lượng mức độ: 5

Lý do: Xây dựng giao diện cơ bản và gọi API thêm mới không quá phức tạp nên để 5 story point

- Thực hiện Planning Poker:

| Task | Mô tả | Story point |
| --- | --- | --- |
| Giao diện form thêm công việc | Thiết kế giao diện form với: Tên công việc, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, người phụ trách | 3 |
| Logic validate dữ liệu | Các ô input không được để trống, ngày bắt đầu phải nhỏ hơn ngày kết thúc | 3 |
| Gọi API thêm công việc vào database | Khi dữ liệu đều hợp lý gọi API thêm dữ liệu vào database | 5 |

- Lập kế hoạch Sprint:

- Velocity giả định: cá nhân có Velocity = 10 điểm/Sprint

User Stories từ Product Backlog phù hợp với tổng điểm Story: Có thể là Sửa, Xoá công việc